**校园导航系统项目**

**技术预研**

**2019 JAVAEE 小组 校园导航项目**



作者：张非凡

完成时间：2019年6月15日

目录

[1](#_Toc11834235)

[1. 技术预研目标 3](#_Toc11834236)

[2. 工作条件 3](#_Toc11834237)

[3. 应递交的工作成果 3](#_Toc11834238)

[4. 进度表 3](#_Toc11834239)

[5. 可能存在的困难与风险 3](#_Toc11834240)

# 1. 技术预研目标

完成前端页面的设计

完成前端页面对后台数据的交互

# 2. 参与人员

人员：张非凡、侯旭东

设备：两台笔记本

# 3.工作成果

|  |  |
| --- | --- |
| **工作成果名称** | **预计完成时间** |
| 完成前端页面的构建 | 2019-6-18 |
| 前端向后端传输信息 | 2019-6-25 |
| 后端向前端返回结果 | 2019-6-25 |

# 4. 进度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务名称及其描述** | **开始时间** | **结束时间** | **参加人员** |
| 完成前端页面的构建 | 2019-6-12 | 2019-6-18 | 侯旭东 |
| 前端向后端传输信息 | 2019-6-12 | 2019-6-25 | 张非凡 |
| 后端向前端返回结果 | 2019-6-14 | 2019-6-25 | 张非凡 |

# 5. 问题

前后端的连通问题(跨域问题)。

前端的展示问题。

前后端数据传输问题.

Ip地址问题